## Slide 1
BIM trifft Bahnsteig
BIM-Modell zur Baufortschrittskontrolle
in Roigheim
30.09.2026 – BIM-Fachtagung Berlin

## Slide 2: Agenda
1. Vorstellung
2. Projektgrundlagen
3. BIM im Projekt
6. OpenSpace
5. Baufortschrittsmodell
4. Digitales Bauschild

## Slide 3: Marcel Steek Projektleitung
Baumanagement RB Südwest
Portfoliomanagement (M)
Verkehrsstationen (V) - V.IO-SW-IV 22
  Verkehrsstationen 2.2 Bahnhofsmanagements Karlsruhe, Freiburg und Mannheim
Technische Anlagen (T)
Hoch- und Ausbau (H)
Bauüberwachung (Ü)
Technische Experten/Wissensmanagement (W)
Telefon
0152 / 33346625
E-Mail
Marcel.Steek@deutschebahn.com
Vita
Architektur-Studium
Mitglied Architektenkammer RLP
Mehrjährige Berufserfahrung als Architekt
Technischer Projektleiter Verkehrsstationen

## Slide 4: Verkehrsstationen (V) V.IO-SW-IV
Karlsruhe
Standort Stuttgart Lautenschlagerstr. 20 70173 Stuttgart
Standort Karlsruhe
Bahnhofsplatz 1 76131 Karlsruhe
Stuttgart
Tätigkeiten
Projektabwicklung aller Leistungsphasen
Projekt-, Vertrags- und Nachtragsmanagement
Optimierung von Kosten, Terminen und Qualität
Planrechtliche und bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren
BIM im Fokus
Sämtliche neuen Projekte werden mittels BIM-Methodik abgewickelt
Von Planungsleistungen bis zur Baufortschrittskontrollen während der Bauausführung

## Slide 5: Lukas Roese Externe Projektsteuerung
Meine Tätigkeiten
Projektsteuerung
Baubetriebs- & Bauphasenplanung
Planlaufmanagement
Verbindliche Koordinierungsanweisung
Funktion im Projekt
Unterstützung der Projektleitung in sämtlichen Belangen
Terminliche Koordination
360°-Videodokumentation
Telefon
0721 / 93 280 - 612
E-Mail
lroese@mic.de
Vita
Infrastrukturmanagement- & Baumanagement-Studium
Zertifizierung zum BIM-Berater
KI-Trainer
Technischer Anmelder - Baubetriebsplanung

## Slide 6: Mailänder Consult planen · entwickeln · steuern
Hauptsitz Karlsruhe
Mathystraße 13
0721 / 93 280 – 0
info@mic.de
Niederlassung Frankfurt
Hahnstraße 38
069 / 95 93 20 09-0
Niederlassung Stuttgart
Lange Straße 9
0711 / 49 07 90-0
Stuttgart
Karlsruhe
Frankfurt
14 Fachbereiche
350+ Mitarbeitende
1400+ Projekte
40 Jahre
inhabergeführt

## Slide 7: Mailänder Consult planen · entwickeln · steuern
Eisenbahn
Planung: Bahnhöfe · Aus- und Neubaustrecken
Architektur
Planung: Empfangsgebäude · Büro · öffentliche Gebäude
Ingenieurbau
Planung: Brücken · Konstruktiver IB · Verkehrsstationen
Nahverkehr & Straße
Planung: Stadtbahn · ÖPNV · Bundesstraßen · Radwege
Flächenmanagement
Flächensicherung · Flächenerwerb · Entschädigungen · Nutzungsvereinbarungen · Eintragungsbewilligungen · Grunddienstbarkeiten
Umwelt, Natur & Artenschutz
Umweltplanung · Artenschutz · Landschaft · UBB · Boden und -Gewässerschutz
Projektsteuerung & -management
Projektsteuerung nach AHO · Projektmanagement · PMO · Baumanagement · Baubetriebsplanung · Baumonitoring
Notes: Architektur: Viel Bundespolizei

## Slide 8: Grundlagen
Ausgangssituation
Bahnsteig 1: 253 m, Bahnsteig 2: 243 m
Bahnsteige nur 38 cm über SO  nicht barrierefrei
Kein Blindenleitstreifen vorhanden
Bahnsteig 2 kaum ausgestattet
Schlechter baulicher Zustand
Zielsetzung
Neubau mit einer Bahnsteiglänge von je 170 m
Herstellen der Barrierefreiheit
Erhöhung auf 76 cm SO & Blindenleitsystem
Ausstattung nach Kat 6 (Wetterschutz, Beleuchtung etc.)
Neue Zuwegungen und Vorplatz
Haltepunkt Roigheim
VzG 4900 – km 91,1+59
Bad Friedrichshall
Osterburken
Roigheim
Möckmühl

## Slide 9: Projektbeteiligte
Ausführungsplanung & ausführende Baufirma
Projektsteuerung & Planlaufmanagement
Bauüberwachung
Bauherr / Projektleitung
DB InfraGO AG
Regionalbereich Südwest
Bahnhofplatz 1
76137 Karlsruhe
SCS Engineering GmbH
Rennbachweg 45a 75181 Pforzheim
REIF Bauunternehmung GmbH & Co. KG Beim Runden Plom 13
76275 Ettlingen
Mailänder Consult GmbH
Mathystraße 13
76133 Karlsruhe

## Slide 10: BIM im Projekt
Standardleistungen BAP
BIM-Modell als Grundlage in der Baubesprechung
Digitale Übergabe von Baustelleninformationen
Erstellen As-Built-Modell inkl. Erfassung mittels Punktewolken und Kontrolle
Zusatzleistungen & Besonderheiten
BIM Integration im Bauschild
Wöchentliche Darstellung des aktueller Baufortschritts am BIM-Modell
360°Videodokumentation mit BIM-Modell verknüpft

## Slide 11: Digitales Bauschild

## Slide 12: Baufortschrittsmodell Fortschrittskontrolle
Legende
Grün:
Wurde gebaut
Rot:
Vorschau / Arbeitsanmeldung
Orange:
Teilweise erbracht, Element kann nicht geteilt werden

## Slide 13: Baufortschrittsmodell Integration Punktwolke
Einbettung von Punktwolken in As-Built-Modell
Verbindung virtuelles Modell mit Realität
Lageabgleich IST-SOLL

## Slide 14: OpenSpace 360° Videodokumentation
Lückenlose visuelle Aufzeichnung durch 360°-Aufnahmen
Automatische Verortung auf Planunterlage
Vor-Ort-Notizen für bildbasiertes Aufgabenmanagement
Zeitliche Gegenüberstellung zur Fortschrittskontrolle
Verknüpfung mit BIM-Modell
Einspielen von Punktwolken
Notes: Direkt Integration zu Autodesk, Procore oder Revizto zum Aufgabenmanagement oder export als BCF als Issue in Bim collab dadurch in navis und revit

## Slide 15
BIM trifft Bahnsteig
BIM-Modell zur Baufortschrittskontrolle
in Roigheim
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
OpenSpace
Digitales Bauschild